Neusphere 项目周报

汇报周期：2026.05.07-2026.05.13｜来源：2026-05-13T00-46-20-070Z-20260514-Neusphere_internal_meeting.pdf

管理判断：本周核心不是新增需求，而是2个节点的交付闭环：Stream 5/8 提测口径、Vision Claw V0.2 scope 与测试集维护。整体进入节点兑现和风险压降阶段，需把测试资源和发布 gate 管住。

项目状态总览

| 项目 | 本周状态 | 管理判断 |
| --- | --- | --- |
| Stream V1.5.0_GPU | 5/8 提测边界已收敛 | 本周通过明确提测边界降低短期交付风险；后续需继续盯住 50 系列版本的范围、排期和测试计划。 |
| Vision Claw V0.2 | V0.2 scope 与测试准备待闭环 | 开发 scope 已进一步明确，但测试集维护和覆盖质量仍会影响后续验收节奏，需要给出明确 owner 和完成时点。 |

本周关键进展

Stream：本周围绕 5/8 提测边界继续收敛，已将不进入本次适配 40 系列提测的事项后移到后续版本，短期提测范围更可控。

Vision Claw：本周继续确认 V0.2 开发 scope 和完成日期，同时暴露测试集维护任务仍需推进。

关键风险 / 阻塞

Stream 5/8 提测通过范围收敛降低短期风险，但 50 系列版本的测试范围和排期仍需避免继续悬空。

Vision Claw 的测试集维护仍是后续验收风险；如果数据准备质量或覆盖不足，会把工程完成后的验收风险后移。

下周计划

跟踪 Stream 5/8 提测后的问题收敛结果，并推动 50 系列版本的测试计划明确化。

推进 Vision Claw 测试集维护闭环，确保准备的数据能支撑 V0.2 后续验证。

需要老板关注或决策

请推动 Stream 50 系列版本的范围和测试计划尽快落地，避免本周从 5/8 剥离的问题在下个节点集中爆发。

如测试资源冲突，建议优先保障发布验证和提测问题收敛，同时为 Vision Claw 测试集准备明确 owner 和完成时点。

来源与口径

来源说明：筛选资料中包含“议题”的第 5 页、第 9 页、第 10 页；执行周为 2026.05.07-2026.05.13。本周管理判断仅采用与本周期关键日期和节点相关的内容。